UMOWA

zawarta dnia ______________ 2020 roku w Szczecinie pomiędzy:

Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. Powstańców Wlkp. 5, kod pocztowy: 61-895, wpisaną do rejestru przedsiębiorców uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 47, numer NIP: 778-10-28-941, numer REGON: : 630245248, reprezentowaną przez: Wicekanclerza WSB w Poznaniu – Annę Hołubowską,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

firmą ..................................................................z siedzibą w .............................................................................................NIP: ........................................., Regon: ........................................., KRS .........................................

reprezentowaną przez .........................................-

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

zwane dalej łącznie „Stronami” a każda z osobna „Stroną”

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca, na podstawie złożonej oferty (Załącznik nr 1 do umowy), zobowiązuje się bezusterkowo wykonać roboty budowlane w zakresie do realizacji wykonanie systemu pętli indukcyjnej stacjonarnej na w sali/salach dydaktycznych zgodnie z normą PN-EN60118-4  w układzie, który zapewni 100% pokrycia swoim polem zakładanej przestrzeni audytorium w budynku dydaktycznego przy 
ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie należącego do  Wyższej szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie,

- Szczegółowy zakres robót określa Załącznik nr 1 do Umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszelkich robót określonych w Umowie, w szczególności:

  - wszelkie prace uznane za niezbędne dla realizacji Umowy oraz zadania określonego w § 1 ust. 1 Umowy powyżej,;

  - prace nieokreślone w niniejszej Umowie, które są konieczne dla bezpieczeństwa robót;

  - wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia robót;

  - zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczenie robót,

  - usunięcie i naprawienie wad.

§ 2

- Wykonawca rozpocznie realizację robót w terminie _________________ roku.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy najpóźniej do ………. roku. Za termin odbioru uważa się podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru.

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy użyciu własnych narzędzi  i materiałów.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia pomocnicze.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń wymagane przepisami dla tych materiałów i urządzeń certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp.

- Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności przy wykonywaniu niniejszej umowy, prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i normami obowiązującymi w tym zakresie oraz stosowania się do wskazań Zamawiającego.

§ 3

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania, w każdym czasie, kontroli prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy.

- Pracownikiem upoważnionym do dokonywania kontroli i odbioru ze strony Zamawiającego jest p. Anna Hołubowska  – Wicekanclerza WSB w Poznaniu

Małgorzata Włodarek - Straszy Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami

§ 4

- Strony za wykonanie całości przedmiotu umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ____________ złotych brutto zł (słownie: ____________ 00/100).

- Warunkiem wystawienia faktury za wykonane prace jest dokonanie bezusterkowego odbioru prac w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli stron umowy. Końcowy odbiór prac winien się odbyć w terminie do 3 dni od zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie nastąpi na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od jej dostarczenia przez Wykonawcę.

§ 5

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5 letniej gwarancji na sprzęt i 36 miesiące gwarancji na instalację.

- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sposobie realizacji robót, jak i materiałach budowlanych w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant (np. producent, sprzedawca) ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż udzielenie gwarancji w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień z rękojmi.

§ 6.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części dotyczącej określonych robót, w przypadkach wynikających z przepisów prawa, a także, gdy:

  - Wykonawca nie zastosuje się do wytycznych Zamawiającego wystosowanego na podstawie Umowy,

  - Wykonawca nie przystąpi do realizacji robót określonym Umową terminie,

  - bez przyczyny uzasadnionej postanowieniami niniejszej Umowy i stosownych przepisów prawa Wykonawca przerwie, zawiesi lub wstrzyma realizację robót w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 5 dni,

  - Wykonawca nie będzie realizować robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub nie będzie wykonywać innych obowiązków wynikających z Umowy,

  - Wykonawca będzie opóźniał się z realizacją robót w taki sposób, iż zachowanie określonej Umową daty zakończenia prac nie będzie możliwe,

- Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu dotychczas wykonanych prac.

- Wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych powyżej może nastąpić nie później niż do dnia ____________ roku.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający może dokończyć Roboty sam lub przy pomocy jakiegokolwiek innego wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7.

- W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego przez Zamawiającego w okresie gwarancji – w wysokości 0,5% ceny brutto o której mowa w § 4 ust. 1  za każdy dzień kalendarzowy niedotrzymanego terminu

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany do dnia odstąpienia przedmiot umowy.

- W przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. W powyższym przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości ustalonego wynagrodzenia brutto. Naliczona kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za dotychczas wykonane prace.

- Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 8

- Wykonawca na dzień zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia odpowiadającą kwocie min. 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na cały okres obowiązywania umowy – kserokopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 7 ust. 1 w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wznowienia polisy przed upływem terminu jej ważności na okres obowiązywania niniejszej umowy nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia i przedłożenia jej Zamawiającemu nie później niż na 3 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

- W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej w trakcie trwania umowy poniżej kwoty wskazanej w  §7 ust. 1 Podwykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia tak aby w całym okresie ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia wynosiła 500 000 PLN i przedłożenia niezwłocznie Zamawiającemu.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy jak i oświadczenia o jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

- Wszelkie oświadczenia wynikające lub związane z niniejszą umową, jeżeli nie zostały doręczone bezpośrednio do rąk adresata winny być kierowane na następujące adresy:

- Zamawiający: 	WSB w Poznania, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań

- Wykonawca: 	…………………………………………………………………………..

- Strony zobowiązane są do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów dla doręczeń pod rygorem uznania pisma skierowanego pod ostatni wskazany adres za doręczone.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- W przypadku nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach p jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający 									Wykonawca